議事録　　担当：藤川

日時：2024/06/24

決定事項：

短期目標  
・プログラムの完成を目指す  
・協力して発表準備を進める

議事録　　担当：紺野

日時：2024/06/25

決定事項：

○テスト項目決定

〇アプリの理由

〇デモンストレーション

1. プロフィール見せる
2. イベント作成画面からイベント作成
3. 別ユーザーでマッチング機能を見せる
4. 未参加イベントに参加
5. 参加イベント一覧経由でイベント詳細ページへ(コミュニケーションエリアを見せる)
6. レビュー(Topにリンクだけ作成)
7. 実績画面を見せる

○特に見せたい部分

マッチング、コミュニケーションエリア、天気予報、デザイン

〇プロジェクト進行の振り返り

最初に決めた目標「5月にできなかったことをやる」→責任を持って走り抜けた

余裕がある人が率先して助け合っていけた

皆つまづいた→解決しました→それをどう生かす？

設計が時間がかかった→実装時に戻りなかった→認識を合わせる重要性がわかった

分担する仕事の配分、予定通りに進まない

テストいっぱいやった（単体テストも）

〇個人の成果